Anexo I – MODELO DE PROJETO EXTENSIONISTA

Chatbot Inteligente para Gestão de Dados e Otimização de Controle da Empresa Fácil Atacadista (1°Semestre/2026)

1. Identificação do Objeto

Atividade Extensionista: PROGRAMA ( ) PROJETO ( X ) CURSO ( ) OFICINA ( ) EVENTO ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ) AÇÃO DE EXTENSÃO SOCIAL ( X ). Área Temática: Projeto com foco em tecnologia aplicada à gestão e processos organizacionais. Linha de Extensão: A Inovação Tecnológica estrutura o chatbot e o banco de dados com inteligência, enquanto o Desenvolvimento Tecnológico transforma essa lógica em uma ferramenta técnica funcional e segura. Esse conjunto alimenta o Empreendedorismo, otimizando a gestão e gerando o crescimento estratégico da empresa parceira. Local de implementação (Instituição parceira/conveniada): Fácil Atacadista Taguatinga Norte Colônia Agrícola Samambaia - Vicente Pires, Brasília - DF, 72110-600 Título: Chatbot Inteligente para Gestão de Dados e Otimização de Controle da Empresa Fácil Atacadista

2. Identificação dos Autor(es) e Articulador(es)

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Sistemas de Informação DISCIPLINA EXTENSIONSITA: Automação de Processos e Negócios Coordenador de Curso: Henderson Matsuura Sanches NOME: Pedro Augusto, José Ricardo, Sarah Cristina, Maria Júlia, Luís Guilherme, João Carlos e Abner Fernandes

Professor(a) Articulador(a): NOME: Henderson Matsuura Sanches

Alunos(as)

NOME/Matrícula/Contato: Abner Carvalho / 2418190000025

João Carlos / 2418190000031

José Ricardo / 2418190000023

Luís Guilherme / 2418200000004

Maria Júlia / 2418190000017

Pedro Augusto / 2418200000005

Sarah Cristina / 2418190000032

3. Desenvolvimento

Fundamentação Teórica: Chatbots e Automação de Atendimento Chatbots são sistemas computacionais capazes de simular conversas humanas por meio de interfaces de mensagens, sendo amplamente adotados por empresas para reduzir custos operacionais e aumentar a disponibilidade do atendimento ao cliente (WEIZENBAUM, 1966; SHAWAR; ATWELL, 2007). No contexto Business to Business (B2B), sua aplicação permite triagem automatizada de clientes, coleta de dados cadastrais e qualificação de leads antes do contato humano, otimizando o funil comercial. Node.js e Programação Assíncrona O Node.js é um ambiente de execução JavaScript server-side baseado no motor V8 do Google Chrome, projetado para aplicações de alta concorrência com modelo de I/O não bloqueante orientado a eventos (CASCIARO; MAMMINO, 2020). Sua arquitetura baseada em event loop permite que um único processo gerencie múltiplas conexões simultâneas — característica essencial para um chatbot que atende dezenas de usuários em paralelo. Neste projeto, todas as interações com o banco de dados, envio de mensagens e chamadas à BrasilAPI são realizadas de forma assíncrona com async/await. whatsapp-web.js e Puppeteer A biblioteca whatsapp-web.js é uma solução open-source que utiliza o Puppeteer — framework de automação do Chromium — para controlar a interface web do WhatsApp (WHATSAPP-WEB.JS, 2024). Isso permite enviar e receber mensagens, mídias e gerenciar sessões autenticadas sem depender da API oficial do WhatsApp Business. O Puppeteer executa o Chromium em modo headless, tornando o processo invisível ao usuário do servidor (GOOGLE DEVELOPERS, 2024). Máquinas de Estado Finito O fluxo de conversa do bot é modelado como uma máquina de estados finitos (FSM), conceito clássico da teoria dos autômatos (MENEZES, 2019). Cada usuário possui um estado persistido no banco de dados (ex: aguardando_documento, menu, confirmando_produto, atendimento_humano), e cada mensagem recebida dispara uma transição de estado com base nas regras definidas. Esse modelo garante que o bot mantenha contexto entre mensagens e responda de forma determinística. Banco de Dados MySQL e Persistência de Estado O sistema utiliza MySQL com pool de conexões (mysql2/promise) para persistir o estado de cada conversa ativa, o cadastro de contatos, a lista de atendentes e configurações globais do bot. A persistência em banco substitui o uso de arquivos JSON em memória, conferindo durabilidade e consistência mesmo em caso de reinicialização do processo (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020). O padrão INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE é utilizado para upsert atômico de estados, evitando condições de corrida. Validação de CPF e CNPJ A validação matemática de CPF e CNPJ é realizada localmente via algoritmo de dígitos verificadores, definido pela Receita Federal do Brasil. O CNPJ validado é então consultado na BrasilAPI — API pública que espelha dados da Receita Federal — para obter o CNAE fiscal principal e secundários, determinando o segmento da empresa (móveis, papelaria, farmácia) e o catálogo adequado a ser enviado (BRASILAPI, 2024). Processamento de Linguagem Natural Simplificado A busca de produtos implementa um pipeline de NLP leve: normalização Unicode (remoção de acentos, caixa baixa), expansão por dicionário de sinônimos (ex: "guarda-roupa" → "roupeiro", "closet") e correspondência por substrings nas chaves do catálogo. Para consultas com até duas palavras, basta que uma esteja presente; para três ou mais, exige-se todas — estratégia que equilibra revocação e precisão sem dependência de modelos externos (MANNING; SCHÜTZE, 1999). Transcrição de Áudio com Whisper O sistema integra o modelo Whisper da OpenAI para transcrição local de mensagens de voz enviadas pelo WhatsApp. O áudio é convertido de OGG para WAV via FFMPEG e processado pelo modelo tiny em português, retornando o texto transcrito que é tratado como entrada de texto comum pelo fluxo do bot (RADFORD et al., 2023). A execução local garante gratuidade e privacidade dos dados de voz. Scrum como Metodologia de Desenvolvimento O projeto adotou o framework Scrum, com sprints curtos, reuniões de validação com o cliente (Fácil Atacadista) e entregas incrementais. O Scrum é amplamente reconhecido para projetos de software onde os requisitos evoluem ao longo do desenvolvimento, permitindo adaptação contínua com base em feedbacks reais (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Todos os dados coletados pelo bot (CPF, CNPJ, nome, histórico de interesse) são tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018. O usuário é informado no primeiro contato sobre o registro da conversa e a finalidade comercial do uso de seus dados, configurando o consentimento explicitado pelo art. 7º da LGPD (BRASIL, 2018).

Apresentação: O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um chatbot para atendimento automatizado via WhatsApp, construído com Node.js e a biblioteca whatsapp-web.js, voltado para a empresa Fácil Atacadista, distribuidora de móveis e eletrodomésticos localizada em Taguatinga Norte, Brasília-DF. A solução automatiza o primeiro contato com clientes B2B, realizando triagem por CPF/CNPJ, consulta à Receita Federal via BrasilAPI, distribuição segmentada de catálogos em PDF, busca inteligente de produtos com sinônimos, encaminhamento para atendimento humano via round-robin e transcrição de áudios com Whisper. O sistema foi desenvolvido de forma incremental com o framework Scrum, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Justificativa: A escolha desta solução justifica-se pela necessidade de resolver 3 problemas pontuais: a alta demanda de clientes, a desorganização no fluxo de clientes e os riscos operacionais causados por usuários mal-intencionados. A implementação do bot automatizado resolve essas dores ao realizar a triagem e a verificação de segurança de perfis selecionados. Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para a empresa Fácil Atacadista, capaz de realizar triagem de clientes. Objetivos Específicos: - Entender bot do WhatsApp; - Estudar a implementação de IA no WhatsApp; - Estudar JavaScrpit e NodeJS; - Analisar banco de dados como MySQL Metas: - Desenvolver um chatbot funcional integrado ao WhatsApp até o término do semestre letivo. - Automatizar o processo inicial de atendimento ao cliente da empresa Fácil Atacadista. - Reduzir o tempo de resposta no primeiro contato com clientes. - Encaminhar usuários qualificados para atendimento humano de maneira eficiente. Resultados esperados: - Eficiência e Agilidade: Maior organização no fluxo de atendimento, reduzindo o tempo de triagem e agilizando o envio de catálogos e o direcionamento para o atendimento humano. - Qualidade e Experiência: Melhoria na experiência do cliente e redução de erros manuais por meio da automação inicial. - Experiência Prática: Aplicação real em desenvolvimento de software, automação de processos e integração de APIs. - Gestão e Metodologia: Vivência em gerenciamento de projetos utilizando o framework Scrum. Metodologia: O projeto foi desenvolvido com o framework ágil Scrum, estruturado em sprints quinzenais com entregas incrementais e validações periódicas junto ao representante da empresa, Flávio. A equipe adotou os papéis de Product Owner (PO) (Flavio), Scrum Master (o professor) e Time de Desenvolvimento (demais integrantes). As cerimônias aplicadas foram: Sprint Planning para definição de escopo, Sprint Review com demonstrações ao cliente (realizadas em 17/04 e 11/05/2026) e retrospectiva ao fim de cada ciclo. O Product Backlog orientou as prioridades ao longo do desenvolvimento, e o Definition of Done exigiu validação funcional no ambiente real antes de considerar uma entrega concluída. As ferramentas utilizadas foram Node.js, whatsapp-web.js, MySQL, BrasilAPI, Whisper e Visual Studio Code. O processo cobriu as etapas de levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e refinamentos, resultando em uma solução alinhada às necessidades da Fácil Atacadista. ANÁLISE SWOT Forças - Solução funcional e já implantada em ambiente real (WhatsApp operacional na empresa) - Stack tecnológica robusta e gratuita (Node.js, whatsapp-web.js, MySQL, Whisper) - Validação de CPF/CNPJ via BrasilAPI reduz risco de atendimento a clientes indevidos - Conformidade com LGPD desde a concepção - Metodologia Scrum com validações reais junto ao cliente Fraquezas - Dependência da biblioteca whatsapp-web.js, que não é oficial e pode ser descontinuada ou bloqueada pelo WhatsApp a qualquer momento - Sistema roda em máquina local, sem infraestrutura de servidor dedicado ou nuvem - Ausência de painel administrativo para o gestor da empresa acompanhar métricas - Equipe acadêmica sem disponibilidade integral para suporte pós-entrega Oportunidades - Expansão do sistema para outros setores da empresa (pós-venda, cobrança) - Migração para a API oficial do WhatsApp Business para maior estabilidade - Incorporação de IA generativa para respostas mais sofisticadas - Modelo replicável para outros distribuidores do mesmo segmento (móveis, eletrodomésticos) Ameaças - Mudanças nos termos de uso do WhatsApp que inviabilizem a biblioteca utilizada - Concorrência de soluções comerciais prontas com mais recursos e suporte - Rotatividade da equipe após conclusão do semestre letivo - Falhas no servidor local causando indisponibilidade do bot 5W2H What (O quê?) Desenvolvimento de um chatbot automatizado para atendimento via WhatsAppWhy (Por quê?)Reduzir sobrecarga de atendimento, organizar o fluxo de clientes B2B e eliminar riscos operacionais causados por usuários não qualificados Who (Quem?) Equipe de 7 alunos do curso de ADS/SI do Centro Universitário Processus, sob orientação do prof. Henderson Matsuura Sanches, em parceria com a Fácil Atacadista Where (Onde?) Fácil Atacadista — Taguatinga Norte, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília-DF When (Quando?) 20/02/2026 a 29/05/2026 How (Como?) Desenvolvimento em Node.js com whatsapp-web.js, MySQL, BrasilAPI, Whisper e VSCode, utilizando metodologia Scrum com sprints quinzenais e validações presenciais com o cliente How much (Quanto custou?) Chip USIM Vivo (R$ 20,00) + deslocamentos em veículo particular (aprox. R$ 150,00) + transporte por aplicativo (aprox. R$ 40,00) — total aproximado de R$ 210,00 Cronograma de execução: DATA DE INÍCIO: 20 de Fevereiro de 2026 DATA DE TÉRMINO: Evento; Período; Observação. Inicio do projeto; 20/02/2026; Reunião entre os membros do grupo para a escolha da empresa.. Escolha da empresa; 07/03/20226; Definição da empresa Fácil Atacadista.. Visita à empresa; 13/03/2026; Levantamento de necessidades e funcionamento.. Início do desenvolvimento; 16/03/2026; Início da criação do chatbot.. Desenvolvimento do sistema; 16/03/2026 – 13/06/2026; Desenvolvimento inicial do chatbot.. Primeira reunião de validação; 17/04/2026; Apresentação inicial do projeto ao responsável Flávio, coleta de feedbacks e primeiras impressões.. Refinamento do sistema; 18/04/2026 – 10/05/2026; Ajustes e melhorias baseados nos feedbacks obtidos na reunião inicial.. Segunda apresentação do sistema; 11/05/2026; Demonstração da versão completa do chatbot e definição de novas alterações.. Desenvolvimento de melhorias; 12/05/2026 – 13/06/2026; Implementação das melhorias solicitadas e refinamento do fluxo do sistema.. Apresentação da versão atualizada do chatbot; 16/05/2026; Validação da versão atualizada do chatbot após aplicação das correções e melhorias.. Desenvolvimento contínuo; 16/03/2026 – 13/06/2026; Continuidade do desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema.. Considerações finais: O desenvolvimento do chatbot possibilitou a aplicação prática de conhecimentos em programação, automação de processos e gestão de projetos. A solução desenvolvida contribuiu para otimizar o atendimento inicial da empresa Fácil Atacadista, proporcionando maior organização, agilidade e eficiência no fluxo de clientes. Além disso, o projeto permitiu aos integrantes adquirir experiência prática no desenvolvimento de sistemas voltados ao ambiente corporativo. Referência Bibliográfica: AUDY, Jorge. Scrum 360: um guia completo e prático de agilidade. São Paulo, SP: Casa do Código, 2015. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 maio 2026. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 21 maio 2026. BRASILAPI. Documentação oficial da BrasilAPI. 2024. Disponível em: https://brasilapi.com.br/docs. Acesso em: 21 maio 2026. CASCIARO, Mario; MAMMINO, Luciano. Node.js Design Patterns. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020 CRUZ, Leôncio Teixeira; ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Assistentes virtuais inteligentes e chatbots. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 maio 2026. GOOGLE DEVELOPERS. Puppeteer Documentation. 2024. Disponível em: https://developer.chrome.com/docs/puppeteer. Acesso em: 21 maio 2026. MANNING, Christopher D.; SCHÜTZE, Hinrich. Foundations of Statistical Natural Language Processing. Cambridge: MIT Press, 1999. MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. RADFORD, Alec et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING, 40., 2023. Proceedings... PMLR, 2023. Disponível em: https://proceedings.mlr.press/v202/radford23a.html. Acesso em: 21 maio 2026. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 21 maio 2026. SHAWAR, Bayan Abu; ATWELL, Eric. Chatbots: are they really useful? LDV Forum, v. 22, n. 1, p. 29–49, 2007. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2020. WEIZENBAUM, Joseph. ELIZA — a computer program for the study of natural language communication between man and machine. Communications of the ACM, v. 9, n. 1, p. 36–45, jan. 1966. WHATSAPP-WEB.JS. Documentação oficial. 2024. Disponível em: https://wwebjs.dev/guide. Acesso em: 21 maio 2026.