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PROJETO/AÇÃO (semestre/ano)
 
 1. Identificação do Objeto
	Atividade Extensionista:
	PROGRAMA (    )             PROJETO  ( x )              CURSO (    )              OFICINA (    )

EVENTO (     )            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (      )          AÇÃO DE EXTENSÃO SOCIAL ( x )


Área Temática: Tecnologia e Inovação
Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Inclusão Digital 
Local de implementação (Instituição parceira/conveniada): Obras de assistência e de serviço social da Arquidiocese de Brasília  
Título: Desenvolvimento do Sistema Web Domuspatri para Gestão Patrimonial da OASSAB com Automação de Processos de Negócios 



  2. Identificação dos Autor(es) e Articulador(es)
	 CURSO: Análise e desenvolvimento de sistemas / Sistemas da Informação 
DISCIPLINA EXTENSIONISTA: Atividade de extensão - Automação e Processos de negócios  
Coordenador de Curso 
 NOME: Prof. Henderson Matsuura Sanches 



 
	 Professor(a) Articulador(a): 
NOME: Prof. Henderson Matsuura Sanches
 



 Aluno(a)
	NOME/Matrícula:
· Luan Rickson de Carvalho faria/2428190000026 
· Giorgianne Crispim de Araújo Silva/ 2428200000006
· Grégori Crispim de Araújo Silva/2428200000005
· Evelly Oliveira Farias/2428200000004




	 

	 

	 

	 


 
3. Desenvolvimento
	Fundamentação Teórica
 As organizações do Terceiro Setor dependem de processos administrativos eficientes para garantir transparência, prestação de contas e utilização adequada de seus recursos. A gestão patrimonial é uma atividade fundamental nesse contexto, pois permite controlar bens, acompanhar sua utilização e apoiar decisões estratégicas.
Segundo Date (2019), sistemas de banco de dados possibilitam o armazenamento estruturado e seguro das informações, garantindo integridade, consistência e facilidade de acesso. A utilização de tecnologias como PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript permite desenvolver sistemas web capazes de automatizar processos organizacionais, reduzindo falhas operacionais e aumentando a eficiência administrativa.
Nesse cenário, o desenvolvimento do sistema Domuspatri busca modernizar o controle patrimonial da OASSAB por meio da automação de processos e da centralização das informações em uma base de dados confiável.





	Apresentação: 
O projeto foi desenvolvido junto à Obras Sociais da Arquidiocese de Brasília (OASSAB), instituição filantrópica que atua em diversas ações sociais no Distrito Federal. 
Durante as nossas visitas e entrevistas, identificamos a falta de um sistema informatizado e automatizado para o gerenciamento e manejo patrimonial, atualmente os registro são feitos de forma manual e arcaica e descentralizada, foi analisando essas dificuldades que foi proposto o desenvolvimento do Sistema Web Domuspatri, composto por um banco de dados relacional, operações CRUD e automação de processos, permitindo assim um maior controle e organização dos bens da instituição.

 
 
 
Justificativa:
A escolha do projeto fundamenta-se na necessidade de aprimorar a gestão patrimonial da OASSAB, reduzindo problemas decorrentes da falta de padronização dos registros e da ausência de um sistema informatizado.
A solução proposta contribui para a transparência institucional, facilita auditorias, melhora a prestação de contas e fortalece a governança da organização. Além disso, permite aos estudantes aplicar conhecimentos técnicos em uma situação real, gerando impacto social positivo por meio da extensão universitária.

Objetivos:
Geral
Desenvolver o sistema Domuspatri para apoiar as questões de gestão de patrimônio da OASSAB utilizando-se de automação de processos e o uso de bancos de dados relacionais.
 
Específicos
· Levantar requisitos funcionais e não funcionais da instituição. 
· Realizar diagnóstico dos processos patrimoniais existentes. 
· Desenvolver as funcionalidades CRUD do sistema. 
· Implementar automações relacionadas ao controle patrimonial. 

 
 
 
Metas:
· Desenvolver banco de dados relacional em MySQL. 
· Implementar funcionalidades de cadastro, consulta, edição e exclusão de registros 
· Desenvolver interface web funcional. 


 
Resultados esperados:
Como o principal resultado é esperado que consigamos fazer uma centralização das informações patrimoniais da OASSAB, um controle e rastreabilidade dos bens, redução de erros decorrentes devido a diminuição dos registros manuais e um fortalecimento da transparência institucional.
   
Metodologia:
A metodologia utilizada foi baseada no framework Scrum e em uma abordagem aplicada de desenvolvimento de software.
Inicialmente foi realizado o diagnóstico institucional por meio de visitas técnicas e entrevistas com gestores da OASSAB. Em seguida ocorreu o levantamento e análise de requisitos, identificando necessidades funcionais e não funcionais.
Posteriormente foram elaborados o DER e o MER, bem como as tabelas, relacionamentos e regras de negócio. Na etapa seguinte ocorreu o desenvolvimento do sistema utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript, com implementação das operações CRUD e automações necessárias.

 
  
Cronograma de execução:
DATA DE INÍCIO:02/03/2026
DATA DE TÉRMINO:

	Evento
	Período
	Observação

	Levantamento de informações e diagnóstico 
	 02/03/2026 a 20/03/2026 
	 Entrevistas e análise dos processos 

	 Reunião inicial com a OASSAB 
	 23/03/2026 
	 Apresentação da proposta 

	Definição de requisitos 
	23/03/2026 a 25/03/2026 
	Regras de negócio 

	Modelagem DER e MER 
	23/03/2026 a 15/04/2026 
	Estruturação do banco 

	Desenvolvimento Back-end e Banco de Dados 
	16/04/2026 a 21/04/2026 
	PHP e MySQL 

	Desenvolvimento Front-end e CRUD 
	16/04/2026 a 21/04/2026 
	Interface do sistema 

	Testes e ajustes 
	22/04/2026 a 08/05/2026 
	Validação da solução 


 Considerações finais:
O projeto permitiu aplicar conhecimentos de Automação de Processos de Negócios e Desenvolvimento de Sistemas em uma situação real de impacto social. A solução proposta oferece à OASSAB uma ferramenta capaz de organizar e controlar seus bens patrimoniais de forma mais eficiente, transparente e segura.
Além dos benefícios para a instituição, a atividade extensionista proporcionou aos estudantes experiência prática em levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento de software e interação com organizações do Terceiro Setor.
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