Anexo I – MODELO DE PROJETO EXTENSIONISTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO PROCESSUS

Prática Extensionista

PROJETO/AÇÃO (semestre/ano)

1. Identificação do Objeto

Atividade Extensionista: PROGRAMA ( ) PROJETO ( x ) CURSO ( ) OFICINA ( ) EVENTO ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ) AÇÃO DE EXTENSÃO SOCIAL ( x ). Área Temática: Tecnologia e Inovação Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Inclusão Digital Local de implementação (Instituição parceira/conveniada): Obras de assistência e de serviço social da Arquidiocese de Brasília Título: Desenvolvimento do Sistema Web Domuspatri para Gestão Patrimonial da OASSAB com Automação de Processos de Negócios

2. Identificação dos Autor(es) e Articulador(es)

CURSO: Análise e desenvolvimento de sistemas / Sistemas da Informação DISCIPLINA EXTENSIONISTA: Atividade de extensão - Automação e Processos de negócios Coordenador de Curso NOME: Prof. Henderson Matsuura Sanches

Professor(a) Articulador(a): NOME: Prof. Henderson Matsuura Sanches

Aluno(a)

NOME/Matrícula: - Luan Rickson de Carvalho faria/2428190000026 - Giorgianne Crispim de Araújo Silva/ 2428200000006 - Grégori Crispim de Araújo Silva/2428200000005 - Evelly Oliveira Farias/2428200000004

3. Desenvolvimento

Fundamentação Teórica As organizações do Terceiro Setor dependem de processos administrativos eficientes para garantir transparência, prestação de contas e utilização adequada de seus recursos. A gestão patrimonial é uma atividade fundamental nesse contexto, pois permite controlar bens, acompanhar sua utilização e apoiar decisões estratégicas. Segundo Date (2019), sistemas de banco de dados possibilitam o armazenamento estruturado e seguro das informações, garantindo integridade, consistência e facilidade de acesso. A utilização de tecnologias como PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript permite desenvolver sistemas web capazes de automatizar processos organizacionais, reduzindo falhas operacionais e aumentando a eficiência administrativa. Nesse cenário, o desenvolvimento do sistema Domuspatri busca modernizar o controle patrimonial da OASSAB por meio da automação de processos e da centralização das informações em uma base de dados confiável.

Apresentação: O projeto foi desenvolvido junto à Obras Sociais da Arquidiocese de Brasília (OASSAB), instituição filantrópica que atua em diversas ações sociais no Distrito Federal. Durante as nossas visitas e entrevistas, identificamos a falta de um sistema informatizado e automatizado para o gerenciamento e manejo patrimonial, atualmente os registro são feitos de forma manual e arcaica e descentralizada, foi analisando essas dificuldades que foi proposto o desenvolvimento do Sistema Web Domuspatri, composto por um banco de dados relacional, operações CRUD e automação de processos, permitindo assim um maior controle e organização dos bens da instituição. Justificativa: A escolha do projeto fundamenta-se na necessidade de aprimorar a gestão patrimonial da OASSAB, reduzindo problemas decorrentes da falta de padronização dos registros e da ausência de um sistema informatizado. A solução proposta contribui para a transparência institucional, facilita auditorias, melhora a prestação de contas e fortalece a governança da organização. Além disso, permite aos estudantes aplicar conhecimentos técnicos em uma situação real, gerando impacto social positivo por meio da extensão universitária. Objetivos: Geral Desenvolver o sistema Domuspatri para apoiar as questões de gestão de patrimônio da OASSAB utilizando-se de automação de processos e o uso de bancos de dados relacionais. Específicos - Levantar requisitos funcionais e não funcionais da instituição. - Realizar diagnóstico dos processos patrimoniais existentes. - Desenvolver as funcionalidades CRUD do sistema. - Implementar automações relacionadas ao controle patrimonial. Metas: - Desenvolver banco de dados relacional em MySQL. - Implementar funcionalidades de cadastro, consulta, edição e exclusão de registros - Desenvolver interface web funcional. Resultados esperados: Como o principal resultado é esperado que consigamos fazer uma centralização das informações patrimoniais da OASSAB, um controle e rastreabilidade dos bens, redução de erros decorrentes devido a diminuição dos registros manuais e um fortalecimento da transparência institucional. Metodologia: A metodologia utilizada foi baseada no framework Scrum e em uma abordagem aplicada de desenvolvimento de software. Inicialmente foi realizado o diagnóstico institucional por meio de visitas técnicas e entrevistas com gestores da OASSAB. Em seguida ocorreu o levantamento e análise de requisitos, identificando necessidades funcionais e não funcionais. Posteriormente foram elaborados o DER e o MER, bem como as tabelas, relacionamentos e regras de negócio. Na etapa seguinte ocorreu o desenvolvimento do sistema utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript, com implementação das operações CRUD e automações necessárias. Cronograma de execução: DATA DE INÍCIO:02/03/2026 DATA DE TÉRMINO: Evento; Período; Observação. Levantamento de informações e diagnóstico; 02/03/2026 a 20/03/2026; Entrevistas e análise dos processos. Reunião inicial com a OASSAB; 23/03/2026; Apresentação da proposta. Definição de requisitos; 23/03/2026 a 25/03/2026; Regras de negócio. Modelagem DER e MER; 23/03/2026 a 15/04/2026; Estruturação do banco. Desenvolvimento Back-end e Banco de Dados; 16/04/2026 a 21/04/2026; PHP e MySQL. Desenvolvimento Front-end e CRUD; 16/04/2026 a 21/04/2026; Interface do sistema. Testes e ajustes; 22/04/2026 a 08/05/2026; Validação da solução. Considerações finais: O projeto permitiu aplicar conhecimentos de Automação de Processos de Negócios e Desenvolvimento de Sistemas em uma situação real de impacto social. A solução proposta oferece à OASSAB uma ferramenta capaz de organizar e controlar seus bens patrimoniais de forma mais eficiente, transparente e segura. Além dos benefícios para a instituição, a atividade extensionista proporcionou aos estudantes experiência prática em levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados, desenvolvimento de software e interação com organizações do Terceiro Setor. Referência Bibliográfica: DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2016. JOÃO, Belmiro do Nascimento (org.). Sistemas computacionais. São Paulo: Pearson, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. KORTH, H.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. TENÓRIO, F. G. Gestão de Organizações do Terceiro Setor. São Paulo: Atlas, 2016. ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.