Anexo I – MODELO DE PROJETO EXTENSIONISTA

CENTRO UNIVERSITÁRIO PROCESSUS

Prática Extensionista

PROJETO/AÇÃO (01/2026)

1. Identificação do Objeto

Atividade Extensionista: PROGRAMA ( ) PROJETO ( X ) CURSO ( ) OFICINA ( ) EVENTO ( ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ) AÇÃO DE EXTENSÃO SOCIAL ( X ). Área Temática: Tecnologia e Produção Linha de Extensão: Atividade de Extensão Automação de Processos de Negócio Local de implementação (Instituição parceira/conveniada): Igreja Missionária Cestinha da Misericórdia – Santo Antônio do Descoberto (GO) Título: COMUNICA+ Cestinha da Misericórdia.

2. Identificação dos Autor(es) e Articulador(es)

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação DISCIPLINA EXTENSIONISTA: Atividade de Extensão e Automação de Processos. Coordenador de Curso NOME: Henderson Matsuura Sanches

Professor(a) Articulador(a): Henderson Matsuura Sanches

Alunos(a):

NOME/Matrícula/Contato:

Laryssa Alves Payão/ 2518200000010 / 61982422093

Jaciara Jonas Gonçalves de Castro/ 2518200000018/ 61999751035

Paulo Vinícius Viana Lima /242819000017/ 61981457952

Renzo Menezes Ribeiro Cavalcante / 2428190000012/ 61982420016

Sara da Silva Farias / 2518200000006 / 61991343066

Júlio Augusto Holanda da Silva / 2428190000014 / 61981385202

Elyel dos Santos Monteiro / 2428200000011/ 61983472558

3. Desenvolvimento

Fundamentação Teórica A extensão universitária promove a integração entre universidade e sociedade, aplicando saberes acadêmicos em demandas comunitárias. O uso de tecnologias digitais, como WordPress e plugins de chatbot, facilita a democratização da informação e a interação com usuários. No caso da Igreja Missionária Cestinha da Misericórdia, a plataforma digital fortalece a divulgação das ações solidárias e amplia o impacto social, alinhando tecnologia, comunicação e responsabilidade comunitária.

Apresentação: O projeto de extensão visa desenvolver um site informacional para a Igreja Missionária Cestinha da Misericórdia, em Santo Antônio do Descoberto (GO). A instituição realiza doações de cestas básicas e busca ampliar sua comunicação com a comunidade. Justificativa: A iniciativa é necessária para fortalecer a presença digital da instituição e ampliar o alcance de suas ações sociais. O site permitirá comunicação mais eficiente, organização das atividades e maior participação popular. Para os estudantes, o projeto representa aplicação prática de conhecimentos técnicos em benefício social. Objetivos: Geral - Desenvolver um site institucional em WordPress para a Igreja Missionária Cestinha da Misericórdia. Implementar um chatbot inteligente, utilizando a ferramenta AI Workflow, para oferecer atendimento automatizado e suporte interativo. Específicos - Compreender os fundamentos do WordPress e sua aplicação na criação de sites institucionais. - Estudar e selecionar plugins relevantes do WordPress para otimizar funcionalidades e desempenho do site. - Pesquisar e avaliar plataformas de hospedagem adequadas, considerando segurança, custo-benefício e escalabilidade. - Entender o funcionamento da ferramenta AI Workflow e suas possibilidades de integração com o site. - Explorar métodos de treinamento da inteligência artificial para garantir respostas precisas e personalizadas no chatbot. Metas: - Concluir o desenvolvimento completo do site institucional em WordPress no prazo de quatro meses. - Publicar regularmente informações sobre campanhas de doação de cestas básicas, incentivando a participação da comunidade. - Divulgar eventos e atividades religiosas e sociais da Igreja, fortalecendo a comunicação e o engajamento dos membros. - Desenvolver e implementar um chatbot exclusivo para WhatsApp, garantindo atendimento rápido e acessível aos fiéis e visitantes. - Configurar a inteligência artificial do chatbot, utilizando a ferramenta AI Workflow, para fornecer respostas objetivas, claras e relevantes, alinhadas às necessidades do público e garantindo interações coerentes e eficazes. Resultados esperados: - Maior visibilidade das ações sociais da igreja. - Aumento da participação da comunidade. - Organização mais eficiente das campanhas de doação. - Presença digital fortalecida da instituição. Metodologia: Para estruturar e conduzir o projeto de forma eficiente, foram aplicadas duas abordagens complementares: - 5W2H: Utilizada para chegar ao cerne do problema e detalhar o plano de ação. Essa ferramenta permitiu responder às questões fundamentais (What, Why, Where, When, Who, How, How much), garantindo clareza nos objetivos, responsabilidades, prazos e recursos necessários. - Scrum: Adotado como metodologia ágil para organizar o desenvolvimento do site e do chatbot. Por meio de sprints, reuniões de acompanhamento e definição de entregas incrementais, o Scrum proporcionou maior flexibilidade, colaboração da equipe e adaptação contínua às necessidades da instituição. Cronograma de execução: DATA DE INÍCIO: Março/2026 DATA DE TÉRMINO: Junho/2026 Evento; Período; Observação. Levantamento de requisitos; Março/2026; Reuniões com a instituição. Desenvolvimento inicial do site; Abril/2026; Estrutura e design do site no WordPress. Desenvolvimento do Chatbot; Maio/2026; Testes de usabilidade e ajustes. Integração e testes finais (site + chatbot); Junho/2026; Divulgação para a comunidade. Considerações finais: Entendemos que este projeto de extensão representa uma oportunidade de aplicar nossos conhecimentos em tecnologia da informação em benefício direto da comunidade. O desenvolvimento do site para a Igreja Missionária Cestinha da Misericórdia contribuirá para ampliar a divulgação das ações sociais e facilitar o contato com os fiéis e voluntários. Além de apoiar a instituição em sua missão solidária, o projeto fortalece nossa formação acadêmica e cidadã, promovendo integração entre universidade e sociedade Referência Bibliográfica: - BRITO, Daniella Borges de. Construindo um blog de sucesso com o WordPress 3. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2011. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 03 jul. 2026. - FLORES, Marcio José das; BESS, Alexandre Leal. Inteligência artificial aplicada a negócios. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jun. 2026. - LEFOL, Aline; COLINS, Tiene. IA para negócios: Guia prático para pequenas e médias empresas. 1. ed. São Paulo: Labrador, 2025. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 27 maio 2026. - LUGER, G. F. Inteligência artificial. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 21 jun. 2026. - SABBAGH, Rafael. Scrum: gestão ágil para produtos de sucesso. São Paulo, SP: Casa do Código, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 22 maio 2026.